ETRI 답변을 바탕으로 현재 AI-MCMP 개발 방향을 정리해서 공유드립니다.

※ 아래 내용은 현재 기준의 잠정 방향이며, 8월 중순 이후 ETRI·이노그리드와의 회의 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

*1. 전체적인 방향

* 경희대의 기존 R&R은 변경된 것이 아니며, 연구개발계획서의 담당 항목은 계속 수행해야 합니다.

* 다만 연구개발계획서는 전체 업무의 기본 틀이며, 세부 기능과 구현 방식은 기관 간 협의를 통해 조정할 수 있다고 합니다.

* AI-App 전체 시스템 구현은 이노그리드가 주로 담당합니다.

* 경희대는 전체 플랫폼을 중복 개발하기보다 어플리케이션 요구사항 분석, 인프라 추천, 배포·스케일링 판단 등 연구적인 메커니즘 개발에 집중하는 방향입니다.

* 현재 개발 중인 CPU/GPU VM 어플리케이션 등록·배포 프로토타입은 1차년도 PoC 산출물로 유효합니다.

* 다만 향후 실제 서비스에 계속 사용할 플랫폼을 개발하는 것은 아니며, 경희대 알고리즘을 실험·검증하기 위한 최소 PoC로 개발하는 것이 적절하다는 답변을 받았습니다.

*2. 기관별 역할

*경희대학교*

* AI 어플리케이션과 사용자 요청을 기반으로 어플리케이션 요구사항 분석

* 어플리케이션에 필요한 인프라 형상 추천

* 노드 수

* CPU·메모리

* GPU 등 가속기 종류와 수량

* 이미지

* 노드 라벨 및 배치 조건

* 어플리케이션 컨텍스트와 운영 정보를 활용한 후보 점수화 및 추천

* 배포, 업데이트, Scale-out, Scale-in 필요 여부를 판단하는 지능적 메커니즘 개발

* 배포·운영 결과를 피드백으로 활용하는 추론 최적화

* AI 어플리케이션 자동화 에이전트의 핵심 판단 메커니즘 개발

*이노그리드*

* AI-App 전체 프레임워크 및 사용자 기능 개발

* 어플리케이션 등록, 버전, 라이프사이클 관리

* 어플리케이션 상태 및 자원 사용량 등의 모니터링 정보 수집·저장·관리

* 실제 플랫폼용 Deployment Manifest 변환

* 어플리케이션 배포, 업데이트 및 제어 실행

* 경희대의 Scale-out/in 판단 결과에 따른 VM 생성 요청 및 어플리케이션 배포 흐름 관리

*ETRI

* 인프라 자원 및 상태 정보 제공

* 기본적인 인프라 추천·스케줄링 기능 제공

* 경희대가 추천한 인프라 형상을 기반으로 실제 CSP, 리전, VM 세부 사양, 가격, 위치 및 가용률 결정

* 실제 VM 생성·삭제 및 인프라 자원 제어

* 생성된 인프라 정보를 AI-App에 반환

*3. 경희대 추천과 ETRI 추천의 차이

* 경희대는 “어플리케이션 컨텍스트를 이해한 추천”을 담당합니다.

* 예를 들어 특정 AI 어플리케이션에 GPU가 몇 개 필요한지, 메모리가 얼마나 필요한지, 노드가 몇 개 필요한지 등을 결정합니다.

* ETRI는 어플리케이션 컨텍스트가 없어도 수행할 수 있는 기본 인프라 추천과 실제 인프라 생성을 담당합니다.

* 일반적인 연동 구조는 다음과 같습니다.

경희대가 어플리케이션에 필요한 인프라 형상을 추천

→ 이노그리드가 해당 형상으로 VM 생성을 요청

→ ETRI가 실제 CSP·리전·VM을 결정하고 생성

→ 생성 결과를 이노그리드에 반환

→ 이노그리드가 어플리케이션을 배포

*4. 스케줄링 개발 범위

* 별도의 완성형 스케줄러 개발은 현재 필수가 아닙니다.

* 단기적으로는 하나의 VM에 하나의 주요 AI 어플리케이션이 실행되는 환경을 가정합니다.

* 동일 VM 내 여러 어플리케이션의 빈패킹, CPU affinity, GPU 공유, 실행 순서 및 우선순위 관리 등은 현재 범위에서 제외합니다.

* 로컬 프로세스 스케줄러도 현재는 개발하지 않습니다.

* 향후 연구 고도화 주제로 추가할 수는 있지만, 현재 PoC의 필수 기능은 아닙니다.

* Scale-out/in은 다음과 같이 역할을 나눕니다.

* 판단에 필요한 모니터링 정보 관리: 이노그리드

* Scale-out/in 지능적 판단: 경희대

* 판단 결과에 따른 어플리케이션 및 VM 요청 관리: 이노그리드

* 실제 VM 생성·삭제: ETRI

* 1차년도에는 실제 오토스케일러를 구현하기보다, 판단 인터페이스와 간단한 정책 또는 시뮬레이션 수준으로 시작할 예정입니다.

*5. 현재 프로토타입 처리 방향

현재 구현된 흐름은 유지합니다.

AI 어플리케이션 및 사용자 요청 입력

→ 배포 요구사항 생성

→ VM·노드 정보 조회

→ 적합한 인프라 평가

→ 배포 명세 생성

→ Runtime Adapter를 통한 VM 배포

→ 상태 및 로그 피드백

다만 앞으로는 다음과 같이 구조를 분리해야 합니다.

* 요구사항 분석, 인프라 추천 및 배포·스케일링 판단은 경희대 핵심 모듈로 분리합니다.

* 경희대 핵심 모듈은 특정 플랫폼 Manifest나 실제 VM ID에 종속되지 않는 `Desired Deployment Spec`을 출력하도록 합니다.

* 현재 PoC에서는 Mock Adapter가 이 결과를 Manifest로 변환하여 테스트 VM에 배포합니다.

* 향후에는 Mock Adapter를 이노그리드 Adapter로 교체하여 실제 시스템과 연동합니다.

* App Registry, 버전 관리, 라이프사이클, 실제 배포 실행 등은 PoC 동작에 필요한 최소 수준으로만 유지합니다.

* 자연어 요청 입력은 PoC 인터페이스로 유지하되, 향후 이노그리드에서 구조화된 App Spec을 제공할 가능성에 대비해 두 입력 방식을 모두 지원하도록 합니다.

*6. 개발 항목

* 현재 CPU/GPU VM 기반 PoC의 전체 배포 흐름 완성

* 어플리케이션 요구사항 분석 모듈 분리

* 어플리케이션에 필요한 CPU·메모리·가속기·노드 수 등의 인프라 형상 생성

* 인프라 후보의 호환성 필터링 및 점수 기반 추천

* `DEPLOY`, `UPDATE`, `SCALE_OUT`, `SCALE_IN`, `KEEP` 등의 판단 결과 정의

* 경희대 핵심 알고리즘과 실제 실행 기능 분리

* Mock VM 정보·모니터링·배포 Adapter 유지

* 향후 INNO·ETRI 연동을 고려한 인터페이스 정의

* 추천 결과와 배포 결과를 이용한 실험 및 성능 평가

* 구조 설계서, API 명세, 알고리즘 설명 및 검증 결과 작성

*7. 현재 개발하지 않을 항목

* 운영 수준의 App Registry

* 완성형 버전·라이프사이클 관리

* 실제 서비스용 Manifest 관리

* 운영 수준의 모니터링 수집·저장 플랫폼

* 실제 클라우드 VM 생성·삭제 기능

* CSP·리전·세부 VM 사양의 최종 결정

* 동일 VM 내 다중 어플리케이션 스케줄링

* 로컬 CPU/GPU 프로세스 스케줄러

* K8s 및 컨테이너 기반 배포

*8. 연구개발계획서 항목과 산출물 대응*

* ‘AI 어플리케이션 배포·운용 구조 설계’는 기관별 역할과 Adapter 구조가 포함된 설계서로 대응합니다.

* ‘CPU/GPU VM 기반 AI 어플리케이션 등록·배포 프로토타입’은 현재 개발 중인 최소 PoC로 대응합니다.

* ‘AI 어플리케이션 자동화 에이전트’는 요구사항 분석, 인프라 추천, 배포·스케일링 판단 에이전트로 대응합니다.

* ‘배포·제어에 특화된 추론 최적화’는 추천·정책 알고리즘과 실험 결과로 대응합니다.

* INNO·ETRI 담당 기능은 현재 Mock Adapter로 구현하고, 향후 실제 인터페이스로 교체합니다.

*9. 추후 회의에서 확정할 사항*

* 이노그리드가 경희대 에이전트를 별도 서비스로 호출할지, 이노그리드 에이전트 내부 모듈로 포함할지

* 이노그리드가 제공할 어플리케이션 정보와 모니터링 데이터 규격

* ETRI가 제공할 인프라 조회·생성 API

* 경희대 추천 결과의 정확한 입력·출력 스키마

* 경희대가 인프라 형상까지만 추천할지, 특정 VM 후보까지 추천할지

* Scale-in/out 판단 기능의 구체적인 구현 연차

* 공동 개발 항목의 기관별 담당 범위와 연차보고서 작성 주체

정리하면, 현재 PoC는 독립적으로 동작하도록 최소 수준으로 완성하되, 플랫폼 기능에 과도하게 공을 들이지 않고 경희대의 어플리케이션 요구 분석·인프라 추천·배포 및 스케일링 판단 메커니즘을 분리하고 고도화하는 방향으로 진행하면 될 것 같습니다.

[팀 구성]

1. AI 어플리케이션 자동화 에이전트 프로토타입 (민철, 건해, 하은)

담당 기능:

• 요구사항 분석 결과와 인프라 추천 결과를 입력으로 받는 에이전트 구현

• 배포 계획 생성

• 배포 가능 여부 검증

• DEPLOY, REJECT, RETRY등의 최소 동작 결정

• 잘못된 요구사항이나 추천 결과를 검증하고 수정 요청

• 배포 결과를 받아 성공·실패 원인 정리

• 단순 추론과 검증 단계를 포함한 추론 방식 비교

산출물:

• 자동화 에이전트 MVP

• 배포 결정 내용

• 배포 요구 스펙

• 계획 생성·검증 구조

• 추론 최적화 전략과 간단한 비교 실험

2. LLM 기반 어플리케이션 요구사항 분석 (원익, 종훈)

• 자연어 요청과 어플리케이션 정보를 구조화된 JSON으로 변환

• CPU, 메모리, GPU 종류·수량·VRAM 추출

• 이미지, 노드 수, 성능 및 비용 조건 추출

• 2~3개 LLM 비교 (Gemma, Llamma, Qwen, GPT, Kimi 등)

• JSON 형식 오류 및 누락 필드 검증

• LLM 실패 시 규칙 기반 기본값 또는 재요청 처리

• 구조화된 App Spec 입력도 받을 수 있도록 구현

• 상황에 맞는 LLM 선택기

산출물:

• 어플리케이션 프로파일

• LLM 비교 결과

• 자연어 요청 → 배포 요구사항 변환 모듈

3. 모니터링 및 인프라 추천 (경택, 기범)

담당 기능:

• 테스트용 VM 및 자원 생성

• 어플리케이션 요구사항을 만족하지 못하는 VM 제거

• 후보 VM 점수화 및 순위 생성

• CPU, 메모리, GPU, VRAM 기반 적합성 판단

• 추천 결과와 추천 사유 반환

산출물:

• 인프라 프로파일

• 인프라 추천

• 인프라 추천기