# AI-MCMP 추론 최적화기 개발 계획 및 연구 방향

경희대학교 담당 범위 기반 1차년도 PoC 및 후속 연구 계획

담당 범위: AI 응용 컨텍스트 기반 자원 선택, 배포·제어 판단, 운영 피드백 재적용

기준 문서: AI-MCMP_KHU_inference_optimizer_scope.md, 업무 담당 범위 조율, 통신 규약

문서 상태: 구현 전 계획 — 현재 문서화만 수행하며 코드 구현은 보류

작성일: 2026-08-04

핵심 정의: 추론 최적화기는 모델 커널을 최적화하는 엔진이 아니라, 응용 요구사항·자원 후보·배포 이력을 바탕으로 배포와 제어 행동을 결정·검증하는 에이전트 모듈이다.

# 1. 개발 목표와 책임 경계

경희대학교의 최적화기는 AI 응용의 요구사항과 운영 문맥을 이해하여 적절한 자원 형상과 배포 행동을 결정한다. 실제 CSP·리전·VM 생성, 플랫폼 전용 Manifest 변환, 배포 실행은 외부 기관의 책임으로 남긴다.

| 주체 | 담당 범위 | 최적화기와의 경계 |
| --- | --- | --- |
| 경희대학교 | 응용 요구 분석, 자원 형상 추천, 배포·제어 판단, 피드백 재적용 | ApplicationProfile, ResourceRecommendation, DeploymentDecision 생성·활용 |
| 이노그리드 | AI-App 등록·버전·라이프사이클, 모니터링, Manifest 변환, 배포 실행 | 결정 내용을 받아 실행하고 상태·로그·운영 결과 반환 |
| ETRI AI-Infra | 자원 가용성, CSP·리전·VM 세부 사양, 실제 VM 생성·제어 | 추천 형상을 실제 생성 가능한 인프라로 확정·회신 |

현재 범위에 포함하지 않는 항목은 LLM 추론 엔진 최적화, 범용 Kubernetes 스케줄러, VM 내부 프로세스 스케줄링, 다중 응용 빈패킹, 실제 클라우드 VM 생성이다.

# 2. 목표 처리 흐름

ApplicationProfile → ResourceRecommendation → 추론 최적화기 → 검증기 → 플랫폼 중립 DeploymentSpec → Manifest Builder/Runtime Adapter → DeploymentFeedback → 경험 저장소 → 다음 판단

최적화기는 Raw Manifest를 직접 생성하지 않는다. 구조화된 결정과 검증 근거를 반환하고, Manifest는 규칙·템플릿 기반 Builder가 결정론적으로 생성한다.

통신 메시지 흐름은 application.context.created, resource.recommendation.created, deployment.create.request, deployment.status.changed, optimization.feedback.created 순서를 기본으로 한다.

# 3. 단계별 개발 계획

| 단계 | 주요 작업 | 산출물 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 계약 정리 | ApplicationProfile·ResourceRecommendation·Decision·Feedback 필드와 공통 오류 코드 확정 | JSON Schema, OpenAPI 변경안, 호환성 규칙 | 착수 전 |
| Phase 1 기준선 | 기존 규칙 기반 후보 선택과 Guard를 Decision Planner 기준선으로 고정 | 재현 가능한 DEPLOY/RETRY/REJECT 판단, 검증 결과 | P0 |
| Phase 2 피드백 루프 | 배포 상태·성능 결과 저장, 실패 원인 분류, 동일 오류 재발 방지 | DeploymentHistory, FeedbackSummary, 조회 결과 | P0 |
| Phase 3 복구 판단 | OOM·런타임 불일치·자원 부족·일시 오류별 재판단과 재시도 정책 | Repair Controller, 재배포 결정, 시도 이력 | P0/P1 |
| Phase 4 불확실성 연구 | 후보 신뢰도·상태 최신성·실패 위험·비용·SLO를 반영한 자원 선택 | 불확실성 점수, 위험 인지 정책, 비교 실험 | P1 |
| Phase 5 LLM 비교 | LLM Planner를 규칙 기준선과 비교하고 동일 검증기를 통과시킴 | Planner 비교 결과, Guard 통과율, 호출 비용 | P1 |

현재 구현은 Phase 0 이전 상태로 간주한다. 불확실성 인지 선택과 LLM 통합은 기준선과 피드백 루프가 안정화된 뒤 진행한다.

# 4. 불확실성 인지 자원 선택 연구

## 연구 질문

후보 자원의 불확실성과 배포 이력을 함께 반영하면 정적 자원 선택보다 최초 배포 성공률과 실패 복구율을 높이고, 불필요한 재시도와 배포 시간을 줄일 수 있는가?

후보별로 단순한 최고 점수를 선택하는 대신 요구사항 충족 가능성, 관측 신뢰도, 실패 위험, 예상 복구 비용, SLO 여유, 비용을 함께 평가한다.

## 불확실성 입력 신호

데이터 최신성, 자원 가용성 변동, 추천 점수와 실제 결과의 차이, 동일 후보의 과거 실패율, 측정되지 않은 성능 정보, 비용·정책 제약을 단계적으로 사용한다.

## 연구 단계

- 1. 자원 요구사항만 사용하는 정적 규칙 기준선

- 2. 후보 점수와 제약조건 검증을 추가한 기준선

- 3. 배포 이력과 오류 유형을 추가한 피드백 기반 선택

- 4. 후보 신뢰도와 실패 위험을 반영한 불확실성 인지 선택

- 5. 동일 검증기를 사용하는 LLM Planner와 비교

# 5. 구현 시 사용할 판단 정책

| 상황 | 권장 판단 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 모든 필수 조건 충족 | 추천 수용 | 제약조건 통과 및 SLO 여유 확인 |
| GPU OOM 이력 존재 | 더 큰 GPU 또는 대안 자원 요청 | 같은 후보 재선택 방지 |
| CUDA·런타임 불일치 | 호환 후보 요청 | 런타임 필수 조건 우선 |
| 일시적 배포 실패 | 정책 범위 내 재시도 | 재시도 한도와 멱등성 확인 |
| 모든 후보 부족 | 신규 VM 요청 또는 배포 거절 | 제약 위반 상태에서 강행 금지 |
| 요구사항이 모호함 | 사용자 추가 질의 | 추정으로 잘못된 자원 선택 방지 |
| SLO 위반 및 확장 여유 존재 | Scale-out 판단 | 운영 주체가 실행하고 최적화기는 판단만 반환 |

# 6. 계약 및 연동 결정 사항

구현 전에 다음 항목을 기관 간 인터페이스로 확정한다.

- Action 이름: 현재 저장소의 DEPLOY·RETRY·REJECT와 문서의 ACCEPT_RECOMMENDATION·REQUEST_ALTERNATIVE_RESOURCE·RETRY_DEPLOYMENT 등 세분화된 이름 사이의 호환 매핑을 결정한다.

- 추천 결과의 수준: 경희대학교가 추상 자원 형상까지만 반환할지, 특정 VM 후보와 resource_hints까지 반환할지 결정한다.

- ResourceSnapshot: 가용성, 측정 시각, 관측 출처, 사용률, 신뢰도 필드를 resource.recommendation 또는 별도 메시지로 제공할지 결정한다.

- Feedback 오류 코드: 자유 텍스트 message와 별도로 GPU_OOM, CUDA_MISMATCH, RESOURCE_UNAVAILABLE 등 공통 error_code를 제공한다.

- 호출 위치: 이노그리드가 경희대 최적화기를 별도 서비스로 호출할지, Agent 내부 모듈로 포함할지 결정한다.

# 7. 현재 코드와 향후 연결 지점

| 현재 경로 | 역할 | 향후 계획 |
| --- | --- | --- |
| internal/agentcontrol/models.go | 공통 메시지·Flow·Decision·Feedback 타입 | 계약 필드, action, reason_codes, error_code 확장 |
| internal/agentcontrol/service.go | 입력 결합, 규칙 기반 판단, Guard, Feedback 수신 | Planner·Repair·Experience 흐름 연결 |
| internal/agentcontrol/resource_recommender.go | Mock 자원 후보 점수화 | 불확실성 입력과 이력 기반 위험 점수 추가 |
| internal/agentcontrol/scaling.go | SLO·사용률 기반 Scale-in/out 판단 | 후속 연구로 확장하되 실행은 외부 시스템에 위임 |
| internal/api/agent_control_api.go | Common JSON API 수신·응답 | 계약 변경 시 API와 OpenAPI 동시 갱신 |

새로운 스케줄러나 별도 저장소를 먼저 만들지 않는다. 현재 agentcontrol의 Flow 저장 구조를 기준선으로 활용하고, 여러 실행 간 영속성이 실제 평가 요구가 될 때만 파일 또는 DB 저장을 검토한다.

# 8. 평가 지표와 완료 기준

## 평가 지표

최초 배포 성공률, 실패 복구율, 동일 오류 재발률, 평균 재시도 횟수, 전체 배포 시간, 제약조건 위반률, 후보 선택 정확도, 판단 지연, 비용 및 불필요한 자원 요청 수를 측정한다.

## 완료 기준

- 동일 입력에 대해 기준선 판단이 재현되어야 한다.

- 검증에 실패한 후보는 DeploymentSpec 또는 Manifest로 전달되지 않아야 한다.

- 배포 실패 이력이 다음 후보 선택과 reason_codes에 반영되어야 한다.

- 불확실성이 높은 경우 대안 요청·사용자 질의·거절 중 안전한 행동을 선택해야 한다.

- LLM 제공자가 unavailable인 경우 규칙 기반 기준선으로 안전하게 결과를 반환해야 한다.

- go test ./...와 go vet ./...가 통과하고, 최소 GPU OOM·CUDA 불일치·일시적 실패 시나리오가 자동 검증되어야 한다.

# 9. 개발하지 않을 항목

LLM 배치 크기·KV cache·양자화·Tensor Parallel 최적화, 범용 Kubernetes 스케줄러, VM 내부 CPU/GPU 프로세스 제어, 다중 응용 빈패킹, RL 기반 정책, 실제 CSP·리전·VM 생성은 본 계획의 초기 범위에서 제외한다.

# 10. 착수 시 첫 번째 구현 시나리오

GPU OOM 피드백 → 실패 이력 저장 → 동일 후보 제외 → 더 큰 VRAM 후보 선택 또는 대안 요청 → 검증 통과 시 새 DeploymentDecision 생성

이 시나리오 하나를 기준으로 계약, Planner, Verifier, Feedback, Repair Controller가 끝까지 연결되는지 먼저 검증한다. 이후 CUDA 불일치, 자원 부족, 일시적 오류를 추가한다.